| Башkортостан Республикаhы Миәкә районы муниципаль районының Елдәр ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального района Миякинский район |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраль 2013 й.                          №  4                            26 февраля 2013 г.

# О подготовке населенных пунктов, хозяйственных

объектов, мостов и других сооружений сельского поселения Зильдяровский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2013 года

В соответствии с постановлением Главы администрации муниципального района Миякинский район  № 138 от 22 февраля 2013 года,  в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, мостов и других сооружений сельского поселения Зильдяровский сельсовет к безаварийному пропуску весеннего паводка 2013 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года  ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Создать в сельсовете паводковую комиссию для организации и координации

работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2013 года согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску

паводка 2013 года, согласно приложению № 2.

- Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии, согласно

приложению № 3.

4. Организовать круглосуточное дежурство в здании администрации сельского поселения Зильдяровский сельсовет в период высокого уровня паводковых вод.

- Предложить руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- выделить при необходимости по заявкам паводковой комиссии необходимую технику и людей.

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы.

6. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возлагаю на себя, т.е. главе сельского поселения  Идрисова З.З..

# Глава сельского поселения Зильдяровский сельсовет

# муниципального района Миякинский район                                  З.З.Идрисов

# Приложение № 1

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 26 февраля 2013 года  № 4

СОСТАВ

паводковой комиссии

| № п\п | Фамилия и инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Идрисов Зиннур Заригатович | Глава сельского поселения, председатель комиссии | 3-16-91 |
| 2. | Галиев Валерик Вазирович | Водитель администрации, заместитель председателя комиссии | 3-15-34 |
| 3. | Валиуллин Рафис Забирович | Мастер Зильдяровского участка РЭС, секретарь комиссии | 3-15-35 |
| 4. | Саяхов Ирик Забирович | Председатель СПК «Октябрь» | 3-15-21 |
| 5. | Аглиуллин Зуфар Биктимерович | Председатель СПК «Урал» | 2-36-43 |
| 6. | Раупов Радик Вакилович | Гл. инженер СПК «Октябрь» | 3-15-22 |
| 7. | Гатауллин Халил Губайдуллович | Гл. инженер СПК «Урал» | 2-36-16 |
| 8. | Суфиянов Азамат Кабирович | УУП | 2-27-31 |
| 9. | Суярбаев Фарит Аюпович | Врач Зильдяровской СВА | 3-15-18 |
| 10. | Шавалиева Зарима Заригатовна | Зав. ФАП с.Шатмантамак | 2-36-40 |
| 11. | Шафикова Залифа Суббуховна | Зав. ФАП д.Исламгулово | 2-32-00 |

# Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет                                            Г.М.Гареева

# Приложение № 2

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 26 февраля 2013 года № 4

## ПЛАН мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка  2013 года в сельском поселении Зильдяровский сельсовет

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния сооружений | Глава сельского поселения | Доведение настоящего постановления до 14.03.2013г. |
| 2. | Определение населенных пунктов, улиц, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочие комиссии до 20.03.2013г. |
| 3. | Проверка технического состояния мостов, дамб, трубопроводов, амбаров, складов | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями до 20.03.2013г. |
| 4. | Организовать очистки от снега и льда водосбросы, кюветы и мостовые пролеты | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями до 20.03.2013г. |
| 5. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж по действиям, связанным с пропуском паводка | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | До 20.03.2013г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу |
| 6. | Проведение проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Члены паводковых комиссий | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика контроля |
| 7. | Эвакуация из ферм СПК «Октябрь», СПК «Урал» возможного затопления скота, фуража, кормов и ценного оборудования. | Руководители хозяйств | При необходимости |
| 8. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций | До 01.04.2013г. |
| 9. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под отрытым небом | Руководители хозяйств | До 01.04.2013г. |
| 10. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 201 года | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | До 20.03.2013г. |
| 11. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС) | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | Весь паводковый период |

# Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет                                            Г.М.Гареева

# Приложение № 3

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 26 февраля 2013 года  № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии

| № п/п | Фамилия и инициалы | Обязанности членов комиссии | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Идрисов З.З. | Организация и координация работы паводковой комиссии. Сбор и обобщение оперативной информации о прохождении паводка. | 3-16-91 |
| 2. | Галиев В.В. | Общая организация работ по устойчивому функционированию объектов экономики жизнеобеспечения сельского поселения | 3-15-34 |
| 3. | Суфиянов А.К. | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ | 2-27-31 |
| 4. 5. 6. | Суярбаев Ф.А. Шавалиева З.З. Шафикова З.С. | Обеспечение медицинской помощи, контроль за качеством питьевой воды, обеспечение принятия мер, предотвращающих распространение болезней. | 3-15-18 2-36-40 2-32-00 |
| 7. | Саяхов И.З. | Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны возможного затопления | 3-15-21 |
| 8. | Аглиуллин З.Б. | Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны возможного затопления | 2-36-43 |
| 9. | Валиуллин Р.З. | Обеспечение сохранности опор линий электропередач, установка за ними систематического наблюдения | 3-15-35 |
| 10. | Раупов Р.В. | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления | 3-15-22 |
| 11. | Гатауллин Х.Г. | Предотвращение попадания в талые воды и водоемы загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды | 2-36-16 |

Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет                                                  Г.М.Гареева