|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Миәкә районы муниципаль районының Елдәр ауыл советы ауыл биләмәhе  Хакимиәте | ГербМР | Республика Башкортостан  Администрация сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального района Миякинский район |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**20 февраль 2015 й. № 11 20 февраля 2015 г.**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных**

**объектов, мостов и других сооружений сельского поселения Зильдяровский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2015 года**

В соответствии с постановлением Главы администрации муниципального района Миякинский район № 107 от 18 февраля 2015 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, мостов и других сооружений сельского поселения Зильдяровский сельсовет к безаварийному пропуску весеннего паводка 2015 года, а также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года **ПОСТАНОВЛЯЮ :**

1. Создать в сельсовете паводковую комиссию для организации и координации

работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2015 года согласно приложению № 1.

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску

паводка 2015 года, согласно приложению № 2.

1. Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии, согласно

приложению № 3.

4. Организовать круглосуточное дежурство в здании администрации сельского поселения Зильдяровский сельсовет в период высокого уровня паводковых вод.

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- выделить при необходимости по заявкам паводковой комиссии необходимую технику и людей.

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы.

6. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возлагаю на себя, т.е. главе сельского поселения Идрисова З.З..

Глава сельского поселения Зильдяровский сельсовет

муниципального района Миякинский район З.З.Идрисов

Приложение № 1

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 20 февраля 2015 года № 11

**СОСТАВ**

**паводковой комиссии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Фамилия и инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
| 1. | Идрисов Зиннур Заригатович | Глава сельского поселения, председатель комиссии | 3-16-91 |
| 2. | Саяхов Ирик Забирович | Исп. директор ООО «Зильдяр», заместитель председателя комиссии (по согласованию) | 3-15-21 |
| 3. | Аглиуллин Зуфар Биктимерович | Председатель СПК «Урал», заместитель председателя комиссии (по согласованию) | 2-36-43 |
| 4. | Саяхова Венера Минигалиевна | Специалист 2 категории администрации, секретарь комиссии | 3-15-34 |
| 5. | Валиуллин Рафис Забирович | Мастер Зильдяровского участка РЭС (по согласованию) | 3-15-35 |
| 6. | Каримов Фарит Айратович | Монтер Миякинского РУС Туймазинского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» (по согласованию) | 3-15-16 |
| 7. | Раупов Радик Вакилович | Гл. инженер ООО «Зильдяр» (по согласованию) | 3-15-22 |
| 8. | Гатауллин Халил Губайдуллович | Гл. инженер СПК «Урал» (по согласованию) | 2-36-16 |
| 9. | Мурзагареев Раян Сафуанович | Оператор котельной СК и ФАП д.Исламгулово (по согласованию) | 2-31-92 |
| 10. | Суфиянов Азамат Кабирович | УУП (по согласованию) | 2-27-31 |
| 11. | Суярбаев Фарит Аюпович | Врач Зильдяровской СВА (по согласованию) | 3-15-18 |
| 12. | Шавалиева Зарима Заригатовна | Зав. ФАП с.Шатмантамак (по согласованию) | 2-36-40 |
| 13. | Рахматуллина Аниса Мавлетзяновна | Зав. ФАП д.Исламгулово (по согласованию) | 2-32-00 |

Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет Г.М.Гареева

Приложение № 2

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 20 февраля 2015 года № 11

ПЛАН мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2015 года в сельском поселении Зильдяровский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния сооружений | Глава сельского поселения | Доведение настоящего постановления до 01.03.2015г. |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения на период паводка 2015 года | Паводковая комиссия | Совещание паводковой комиссии до 15.03.2015 г. |
| 3. | Определение населенных пунктов, улиц, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочие комиссии до 15.03.2015г. |
| 3. | Проверка технического состояния мостов, дамб, трубопроводов, амбаров, складов удобрений, ГСМ, АЗС и др. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями до 20.03.2015г. |
| 4. | Организовать очистки от снега и льда водосбросы, кюветы и мостовые пролеты | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями до 20.03.2015г. |
| 5. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж по действиям, связанным с пропуском паводка | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | До 20.03.2015г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу |
| 6. | Проведение проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Члены паводковых комиссий | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика контроля |
| 7. | Эвакуация из ферм ООО «Зильдяр», СПК «Урал» возможного затопления скота, фуража, кормов и ценного оборудования. | Руководители хозяйств | При необходимости |
| 8. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, организаций | До 01.04.2015г. |
| 9. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под отрытым небом | Руководители хозяйств | До 01.04.2015г. |
| 10. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2015 года | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, учреждений | До 20.03.2015г. |
| 11. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатацию состояние имеющиеся в наличии плавательные средства. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | До 01.04.2015г. |
| 12. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Глава сельского поселения | Весь паводковый период |
| 13. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ | Глава сельского поселения | До 01. 04.2015 г. |
| 14. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел. 2-98-33 (ЕДДС) | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | Весь паводковый период |

Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет Г.М.Гареева

Приложение № 3

К постановлению главы сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

от 20 февраля 2015 года № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия и инициалы | Обязанности членов комиссии | телефон |
| 1. | Идрисов З.З. | Организация и координация работы паводковой комиссии. Общая организация работ по устойчивому функционированию объектов экономики жизнеобеспечения сельского поселения | 3-16-91 |
| 2. | Саяхова В.М. | Сбор и обработка информации. | 3-15-34 |
| 3. | Саяхов И.З. | Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны возможного затопления | 3-15-21 |
| 4. | Аглиуллин З.Б. | Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны возможного затопления | 2-36-43 |
| 5. | Суфиянов А.К. | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ | 2-27-31 |
| 6.  7.  8. | Суярбаев Ф.А.  Шавалиева З.З.  Рахматуллина А.М. | Обеспечение медицинской помощи, контроль за качеством питьевой воды, обеспечение принятия мер, предотвращающих распространение болезней. | 3-15-18  2-36-40  2-32-00 |
| 9. | Валиуллин Р.З. | Обеспечение сохранности опор линий электропередач, установка за ними систематического наблюдения | 3-15-35 |
| 10. | Раупов Р.В. | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления | 3-15-22 |
| 11. | Гатауллин Х.Г. | Предотвращение попадания в талые воды и водоемы загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды | 2-36-16 |
| 12. | Каримов Ф.А. | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, районной паводковой комиссией | 3-15-16 |
| 13. | Мурзагареев Р.С. | Организация спасательных работ | 2-31-92 |

Управл. делами администрации сельского

поселения Зильдяровский сельсовет Г.М.Гареева